PARTEA A: INFORMAȚII PENTRU OFERTANT

Denumirea și adresa autorității contractante: Muzeul Național al Banatului Denumirea ofertei: Servicii de proiectare – faza Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului Număr referință: RORS463/MNB/1 Data lansării: 10.03.2020

- INFORMAȚII PRIVIND DEPUNEREA OFERTELOR

Obiectul contractului:

Obiectul acestei licitații îl reprezintă:

- Asigurarea serviciilor de proiectare faza Proiectul Tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului în cadrul proiectului ”Enhancing tourism in Banat cross-border area by Capitalizing of the potential of Parta and Majdan archeological sites  RORS463" -  ”Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat RORS463” astfel cum este indicat în informațiile tehnice de la punctul 2 din aceste informații.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este <19/03/2020 la orele 16:00>. Orice ofertă primită după acest termen limită va fi respinsă automat.  Solicitările de clarificări pot fi solicitate pe adresa de mail:   adrian.bacos@ymail.com.

** - Ofertantul trebuie să aibă minimum 7 zile de la data lansării procedurii de achiziție pentru pregătirea ofertei (fără a se lua în calcul ziua de publicare și ziua corespunzătoare termenului limită pentru depunere).

*** - Autoritatea Contractantă este obligată să răspundă la toate întrebările primite cel mai târziu cu 3 zile înainte de termenul limită și trebuie să le publice pe aceleași site-uri web pe care a fost publicată oferta.

Informații financiare

Se reamintește ofertanților că valoarea maximă disponibilă a contractului este 64.412,32 lei TVA inclusă/13.391,33 euro TVA inclusă, conform devizului general al obiectivului de investiție, echivalentul a 13.391,33 euro calculat la curs InforEuro luna MARTIE 2020, de 4,8100 lei/EUR, (valoarea maximă disponibilă fără TVA este de 54.128,00 lei )

(Pentru partenerii români, TVA inclusă).

Oferta financiară trebuie prezentată ca o valoare exprimată în [LEI] și trebuie depusă utilizând modelul pentru versiunea preț global din PARTEA C: FORMATUL OFERTEI FINANCIARE.

[În cazul în care ofertele sunt prezentate în monedele naționale, cursul de schimb care va fi utilizat pentru verificarea conformității financiare cu bugetul disponibil (în timpul evaluării financiare) va fi cursul de schimb InforEuro valabil pentru luna în care se lansează oferta]

Reglementările fiscale și vamale aplicabile sunt specificate în proiectul de contract din partea A a prezentului dosar de licitație.

Soluții diferite

Ofertanții nu sunt autorizați să liciteze pentru o altă variantă pe lângă această ofertă.

Subcontractarea

Subcontractarea nu este permisă.

Criterii de atribuire:

În cazul în care s-au primit mai multe oferte: cel mai mic preț, pondere 80% calitate tehnică, 20% preț.

Criterii de evaluare pentru oferta tehnică:

- Organizare și metodologie: 40 puncte

- Resurse propuse: 40 puncte

- Perioada pentru furnizare servicii: 20 puncte

TOTAL: 100 de puncte

În cazul în care se primește o singură ofertă, Autoritatea Contractantă verifică dacă oferta este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezenta documentație de licitație.

Interviuri:

Nu sunt prevăzute interviuri.

Anunțul de atribuire:

Ofertantul câștigător va fi informat în scris despre rezultatele procedurii de evaluare.

Anunțul de atribuire a contractului va fi publicat pe site-ul programului. Timpul estimat pentru comunicarea rezultatelor către ofertanți este de 7 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Adresă și semnificații pentru depunerea ofertelor:

Ofertanții vor depune ofertele folosind formularele standard de depunere, disponibile în "Partea B - Oferta tehnică și Partea C - Oferta financiară. Orice alt document care susține această invitație este trimis numai în scopuri informative și nu trebuie modificat sau depus de către ofertant. Oferta va fi depusa într-un exemplar original. Toate ofertele care nu utilizează formularul prescris pot fi respinse de autoritatea contractantă.

Pe lângă ofertă, ofertantul trebuie să furnizeze următoarele documente justificative:

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitațile care fac obiectul contractului.

Persoanele juridice/fizice străine, (daca este cazul), care se prezintă ca ofertanți vor prezenta documentele care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, emise de autoritățile competente din țara în care își are sediul ofertantul.

Documentele solicitate pot fi depuse în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” și vor conține informații reale/actuale la data prezentării acestora.

În acest sens, se va depune:

- Copie conform cu originalul a Certificatului de înregistrare sau echivalent  (dacă este disponibil public, pentru ca Autoritatea Contractantă să îl poată consulta,  se va indica adresa unde se poate consulta);

- Lista cu contracte similare;

- Copie Certificat Constatator  sau echivalent, valabil la momentul depunerii (dacă este disponibil public, pentru ca Autoritatea Contractantă să îl poată consulta,  se va indica adresa unde se poate consulta)

2. Se vor prezenta informații aferente principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani (raportat la data limită de depunere a ofertelor). Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, din care să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare până la data limită de depunere a ofertelor, a căror valoare este de cel puțin 64.412,00 lei cu TVA, la nivelul  unuia sau a două contracte.

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, fără a se limita doar la acestea, vor fi prezentate,:

- contracte, procese verbale de recepție, recomandări etc., din care să reiasă: serviciile de proiectare elaborare Studii de Fezabilitate/Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiecte Tehnice, beneficiarii, valoarea, perioada, cât și dacă serviciile au fost prestate în conformitate cu normele profesionale din domeniu. Documentele prezentate trebuie să fie emise de beneficiar și se prezintă în copie legalizată sau copie lizibilă certificată ”conform cu originalul”.

3. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA ( dacă este cazul) sau echivalent (dacă este disponibil public, pentru ca Autoritatea Contractantă să îl poată consulta,  se va indica adresa unde se poate consulta)

Ofertele vor fi depuse în plicuri sigilate, conținând următoarele informații:

- Denumirea și adresa ofertantului

- Denumirea ofertei:Servicii de traducere și interpretare

- Număr referință:  RORS463/MNB/1

- Cuvintele: „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere”

Ofertele trebuie depuse folosind sistemul de plic dublu, într-un pachet sau plic extern, care conține două plicuri separate, sigilate, fiecare purtând cuvintele "Oferta tehnică" - partea B și "Oferta financiară" - Partea C. Orice încălcare a acestei reguli (de exemplu, plicuri nesigilate sau trimiteri la preț în oferta tehnică) se consideră o încălcare a regulii și duce la respingerea ofertei.

Ofertele vor fi depuse personal, prin poștă sau prin serviciul de curierat, la următoarea adresă:

Denumirea: Muzeul Național al Banatului

Adresa autorității contractante: Municipiul Timișoara, Județul Timiș, Piața Iancu Huniade, nr.1, sediu administrativ Martin Luther nr.4, Registratură

Persoană de contact:

Adrian Bacoș +40 256 491.339, e-mail:  adrian.bacos@ymail.com

Ofertanților li se reamintește că, pentru a fi eligibili, ofertele trebuie să fie primite de către Autoritatea Contractantă în termenul indicat mai sus.

- INFORMAȚII TEHNICE

Ofertanții sunt obligați să furnizeze servicii astfel cum se indică mai jos. În oferta tehnică a ofertantului, ofertanții pot indica mai multe detalii privind livrările, cu referire la cerințele de mai jos.

Proiectul ”Enhancing tourism in Banat cross-border area by Capitalizing of the potential of Parta and Majdan archeological sites  RORS463" -  ”Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat RORS463”  are ca obiectiv general și specifice:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea turismului local în aria transfrontalieră prin investiții în reabilitarea siturilor Parța și Majdan în vederea valorificării potențialului arheologic al zonei.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

1. Realizarea și dotarea unui punct muzeal în comuna Parța și relocarea Sanctuarului Neolitic de la Parța.

2. Reabilitarea fundației bisericii creștine de sec. XIII, a unui mormânt și realizarea unui centru pentru primirea turiștilor în Majdan.

3. Promovarea comună a moștenirii arheologice din Banat prin mijloace electronice și tipărite și organizarea de evenimente reciproce.

Contractul are ca obiect realizarea serviciilor de proiectare obiectivul de investitii cu titlul “PUNCT MUZEAL P+1E ÎN COMUNA PARȚA JUDEȚUL TIMIȘ”:

- Etapa I Proiect Tehnic (PT), necesar constructorului responsabil de lucrări, în conformitate cu legislația națională (PT), Detalii de execuție pentru toate specialitățile (DDE); Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC);  Proiectul pentru organizarea lucrărilor de execuție (POE), caiete de sarcini, liste de cantități, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor

- Etapa a 2 a -Asistenta tehnică din partea proiectantului pe toata durata contractului de execuție lucrări

  - Denumirea Activității 1: Elaborarea proiectului tehnic (PT), Detalii de execuție (DDE), Proiectul de Autorizare a lucrărilor de execuție (PAC), Proiectul pentru organizarea lucrărilor de executie (POE), verificarea de către verificatorii de proiect, inclusiv documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor și acordurilor

Descrierea rezultatelor așteptate / rezultatelor care trebuie realizate

- întocmirea  proiectului  tehnic,  a  detaliilor  de execuție  și  a  documentației tehnice în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;

- întocmirea   documentațiilor   necesare   pentru   obținerea  avizelor/ acordurilor  necesare autorizării și execuției lucrărilor, inclusiv obținerea acestora. În acest sens, va fi împuternicit de care Achizitior să-l reprezinte în relațiile cu celelalte instițutii de la care sunt necesare obținerea avizelor și acordurilor necesare – faza PT+PAC+POE;

- verificarea documentațiilor tehnice de către specialiști verificatori de proiecte atestați conform  legislației în vigoare;

- documentaţia necesară aplicării procedurii de achiziţie publică în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări şi furnizare de dotări/utiliaje tehnologice (caiet de sarcini pe specialităţi, deviz martor etc);

La întocmirea documentației tehnice pentru PT+PAC și POE vor fi respectate prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finantațe din fondurile publice și Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Resursele solicitate

Ofertantul va pune la dispoziție documentele menționate la punctul 2.1 care să îndeplinească sarcinile specificate. Ofertanții sunt încurajați să furnizeze informații detaliate, calificările personalului propus (CV-uri, recomandări, etc).

Ofertanţii au obligaţia de a dispune de o Echipă de Proiectare – numită de acum înainte PROIECTANT, care va fi compusă din cel puțin următoarele categorii de experții cheie:

- Proiectant având funcţia/ rolul de şef de proiect

- Proiectant specializarea contrucții civile

- Proiectant având specialitatea architectură

- Proiectant având specialitatea instalații sanitare

- Proiectant având specialitatea instalații electrice

- Proiectant având specialitatea instalații termice

Echipa poate fi completată cu orice altă categorie de personal considerată relevantă de ofertant pentru îndeplinirea activităților în cadrul contractului.

Prestatorul are obligaţia să asigure personal calificat pentru execuţia prezentului                contract, cerinţele minime definite în prezenta  trebuie să fie luate în considerare ca o limită                 inferioară, care se doreşte a fi depăşită de prestator chiar de la faza de ofertare/achiziţie.

Prestatorul va asigura peronalul necesar pentru toate categoriile de servicii de proiectare;

- cerința se referă atât la specializările identificate la momentul elaborării ofertei, cât și la orice    situații care pot deveni necesare pe parcursul Contractului.

- Experienţa profesională (conform CV): în elaborarea unei documentații tehnico- economice de execuție pentru lucrări construcții civile; este obligatorie prezentarea unei experiențe minime privind participarea în cadrul unui (1) proiect similar în calitate de șef echipă de proiectare/coordonator echipa de proiectare ; în cazul neprezentării experienței minime solicitate, oferta va fi declarată ”neconformă”.

Ofertantul are obligația  de a desemna un șef de proiect (din cadrul celorlalți proiectanți pe specialități sau un proiectant distinct). Șeful de proiect desemnat va avea responsabilitatea de a coordona echipa de proiectanți și va răspunde în fața Beneficiarului, de îndeplinirea serviciilor de proiectare la parametrii cantitativi și calitativi solicitați

A. „Proiectant având funcția/rolul de șef de proiect sau echivalent”

Operatorii economici participanţi la procedura au obligaţia de a depune în cadrul ofertei tehnice:

•	 Diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări;

•	 Declarația de disponibilitate semnată de către specialist;

•	 Recomandare/Document constatator/proces verbal recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului, din care să rezulte: participarea ca șef proiect în cadrul a cel puțin unei documentații tehnico-economice. În cazul în care din documentul constatator/procesul verbal de recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului nu rezultă că persoana nominalizată ca șef proiect a realizat documentația/iile tehnico-economice, se va prezenta pe lângă documentul emis de beneficiarul proiectului și o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului/persoanei nominalizate din care să rezulte că a avut calitatea de șef proiect sau echivalent  în proiectul specificat în documentul prezentat din partea beneficiarului proiectului.

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un proiectant cu funcția/rolul de Șef de proiect, care să fi participat la elaborarea a cel puțin unei documentații tehnico –economice.

Prin documentații tehnico-economice, se înțelege Studiul de Fezabilitate (SF), Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Proiect Tehnic (PT) finalizate și recepționate prin semnarea Procesului- Verbal de recepție a serviciilor de proiectare prestate.

B. „Proiectant având specialitatea construcţii civile, sau echivalent”

Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minim un Proiectant specialitatea construcţii civile, sau echivalent certificat şi calificat în domeniu conform art. 9 din Legea 50/1991, sau echivalent pentru elaborarea documentației/ilor tehnicoo-economice.

Operatorii economici participanţi la procedura au obligaţia de a depune în cadrul ofertei tehnice:

•	 Diplomă de inginer construcții civile sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări.

•	 Declarația de disponibilitate semnată de către specialist

•	 Recomandare/Document constatator/proces verbal recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului, din care să rezulte: participarea ca Proiectant specialitatea construcţii, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în cadrul a cel puțin unei documentații tehnico-economice de lucrări civile. În cazul în care din documentul constatator/procesul verbal de recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului nu rezultă că persoana nominalizată ca Proiectant specialitatea construcţii civile, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări a realizat documentația/iile tehnico-economice, se va prezenta pe lângă documentul emis de beneficiarul proiectului și o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului/persoanei nominalizate din care să rezulte că a avut calitatea de Proiectant specialitatea construcţii civile, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în proiectul specificat în documentul prezentat din partea beneficiarului proiectului.

Prin documentații tehnico-economice, se înțelege Studiul de Fezabilitate (SF), Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Proiect Tehnic (PT) finalizate și recepționate prin semnarea Procesului- Verbal de recepție a serviciilor de proiectare prestate.

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un proiectant specialitatea construcţii civile, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări, care să fi participat la elaborarea a cel puțin unei documentații tehnico –economice.

C. „Proiectant având specialitatea arhitectură, sau echivalent”

Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minim un Proiectant specialitatea arhitectură, sau echivalent certificat şi calificat în domeniu conform art. 9 din Legea 50/1991, sau echivalent pentru elaborarea documentației/ilor tehnico-economice.

Operatorii economici participanţi la procedura au obligaţia de a depune în cadrul ofertei tehnice:

•	 Diplomă de arhitect sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări -  dovadă înregistrare în OAR

•	 Declarația de disponibilitate semnată de către specialist

•	 Recomandare/Document constatator/proces verbal recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului, din care să rezulte: participarea ca Proiectant specialitatea arhitect, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în cadrul a cel puțin unei documentații tehnico-economice de lucrări civile. În cazul în care din documentul constatator/procesul verbal de recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului nu rezultă că persoana nominalizată ca Proiectant specialitatea arhitectură, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări a realizat documentația/iile tehnico-economice, se va prezenta pe lângă documentul emis de beneficiarul proiectului și o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului/persoanei nominalizate din care să rezulte că a avut calitatea de Proiectant specialitatea arhitect, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în proiectul specificat în documentul prezentat din partea beneficiarului proiectului.

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un proiectant specialitatea arhitect, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări, care să fi participat la elaborarea a cel puțin unei documentații tehnico –economice.

Prin documentații tehnico-economice, se înțelege Studiul de Fezabilitate (SF), Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Proiect Tehnic (PT) finalizate și recepționate prin semnarea Procesului- Verbal de recepție a serviciilor de proiectare prestate.

D. „Proiectant având specialitatea instalații sanitare, sau echivalent”

Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minim un Proiectant specialitatea instalații sanitare, sau echivalent certificat şi calificat în domeniu conform art. 9 din Legea 50/1991, sau echivalent pentru elaborarea documentației/ilor tehnico-economice.

Operatorii economici participanţi la procedura au obligaţia de a depune în cadrul ofertei tehnice:

•	 Diplomă de inginer specilizarea instalații sanitare sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări.

•	 Declarația de disponibilitate semnată de către specialist

•	 Recomandare/Document constatator/proces verbal recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului, din care să rezulte: participarea ca Proiectant specialitatea instalații sanitare, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în cadrul a cel puțin unei documentații tehnico-economice de lucrări civile. În cazul în care din documentul constatator/procesul verbal de recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului nu rezultă că persoana nominalizată ca Proiectant specialitatea instalații sanitare, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări a realizat documentația/iile tehnico-economice, se va prezenta pe lângă documentul emis de beneficiarul proiectului și o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului/persoanei nominalizate din care să rezulte că a avut calitatea de Proiectant specialitatea instalații sanitare, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în proiectul specificat în documentul prezentat din partea beneficiarului proiectului.

Prin documentații tehnico-economice, se înțelege Studiul de Fezabilitate (SF), Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Proiect Tehnic (PT) finalizate și recepționate prin semnarea Procesului- Verbal de recepție a serviciilor de proiectare prestate.

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un proiectant specialitatea instalații sanitare, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări, care să fi participat la elaborarea a cel puțin unei documentații tehnico –economice.

E. „Proiectant având specialitatea instalații electrice, sau echivalent”

Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minim un Proiectant specialitatea instalații electrice, sau echivalent certificat şi calificat în domeniu conform art. 9 din Legea 50/1991, sau echivalent pentru elaborarea documentației/ilor tehnico-economice.

Operatorii economici participanţi la procedura au obligaţia de a depune în cadrul ofertei tehnice:

•	 Diplomă de inginer specilizarea instalații electrice sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări.

•	 Declarația de disponibilitate semnată de către specialist

Autorizație ANRE sau echivalent în conformitate cu ORDINUL Nr. 116 din 20.12.2016 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice

•	 Recomandare/Document constatator/proces verbal recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului, din care să rezulte: participarea ca Proiectant specialitatea instalații electrice, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în cadrul a cel puțin unei documentații tehnico-economice de lucrări civile. În cazul în care din documentul constatator/procesul verbal de recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului nu rezultă că persoana nominalizată ca Proiectant specialitatea instalații electrice, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări a realizat documentația/iile tehnico-economice, se va prezenta pe lângă documentul emis de beneficiarul proiectului și o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului/persoanei nominalizate din care să rezulte că a avut calitatea de Proiectant specialitatea instalații electrice, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în proiectul specificat în documentul prezentat din partea beneficiarului proiectului.

Prin documentații tehnico-economice, se înțelege Studiul de Fezabilitate (SF), Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Proiect Tehnic (PT) finalizate și recepționate prin semnarea Procesului- Verbal de recepție a serviciilor de proiectare prestate.

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un proiectant specialitatea instalații electrice, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări, care să fi participat la elaborarea a cel puțin unei documentații tehnico –economice.

F. „Proiectant având specialitatea instalații termice, sau echivalent”

Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minim un Proiectant specialitatea instalații termice, sau echivalent certificat şi calificat în domeniu conform art. 9 din Legea 50/1991, sau echivalent pentru elaborarea documentației/ilor tehnico-economice.

Operatorii economici participanţi la procedura au obligaţia de a depune în cadrul ofertei tehnice:

•	 Diplomă de inginer specilizarea instalații termice/ termoventilații sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări.

•	 Declarația de disponibilitate semnată de către specialist

•	 Recomandare/Document constatator/proces verbal recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului, din care să rezulte: participarea ca Proiectant specialitatea instalații termice, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în cadrul a cel puțin unei documentații tehnico-economice de lucrări civile. În cazul în care din documentul constatator/procesul verbal de recepție/ orice alt document emis de Beneficiarul final al proiectului nu rezultă că persoana nominalizată ca Proiectant specialitatea instalații termice, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări a realizat documentația/iile tehnico-economice, se va prezenta pe lângă documentul emis de beneficiarul proiectului și o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului/persoanei nominalizate din care să rezulte că a avut calitatea de Proiectant specialitatea instalații termice, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări în proiectul specificat în documentul prezentat din partea beneficiarului proiectului.

Prin documentații tehnico-economice, se înțelege Studiul de Fezabilitate (SF), Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), Proiect Tehnic (PT) finalizate și recepționate prin semnarea Procesului- Verbal de recepție a serviciilor de proiectare prestate.

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un proiectant specialitatea instalații termice, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări, care să fi participat la elaborarea a cel puțin unei documentații tehnico –economice.

Rezultate așteptate Activitatea 1:

- Proiectul Tehnic - necesar constructorului responsabil de lucrări, în conformitate cu legislația națională (PT), inclusiv verificarea de către verificatorii de proiect, precum și documentațiile suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizatii și plata acestora

- Detalii de execuție pentru toate specialitățile (DDE);

- Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC);

- Proiectul pentru organizarea lucrărilor de execuție (POE).

| Nr. crt. | Denumire servicii |
| --- | --- |
|  | Activitatea I |
| 1 | Elaborarea PROIECTULUI TEHNIC, DDE, PAC+ POE |
| 2 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție |
| 3 | Documentanții suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |

Proiectul Tehnic

Va fi întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se va elabora în concordanță cu soluțiile  propuse  în  Studiu de fezabilitate,  respectând  cu  strictețe  Legea  10/1995  privind  calitatea  în  construcții - republicată și toate reglementările specifice din domeniu.

Vor fi respectate de asemenea condițiile de mediu impuse.

Proiectul tehnic va respecta cu strictețe conținutul cadru stabilit conform legislației în vigoare.

De  asemenea,  va  fi  întocmit Programul  de  urmărire  în  timp   a  comportării  construcției  în exploatare și intervențiile în timp, conform prevederilor Normativului privind  comportarea în timp a construcțiilor lndicativ P130 - 1999. Categoria urmăririi comportării în exploatare, perioadele la care se realizează și metodologia de efectuare a acestei activități se stabilesc de către proiectantul lucrărilor sau de către un expert tehnic, în funcție de categoria de importanță a  construcțiilor și se consemnează în jurnalul  evenimentelor, care se pastreazî în componența capitolului D al Cărții tehnice  a construcției.

Se  va întocmi  de asemenea  și  documentatia  privind  postutilizarea  construcțiilor.  precum  și  planul  de securitate  și  sănătate în  muncă  (SSM),  precum  si  Registrul  de Coordonare si  Dosarul  de lnterventii  Ulterioare, aferente proiectelor tehnice, conform  HG 300/2006 si Legii 319/2006.

Planul de securitate și sănătate trebuie:

a) să precizeze cerințele de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

b) să specifice riscurile care  pot apărea

c) să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor

d) să conțină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii cuprinse în anexa nr. 2 din H.G nr.300/2006.

e) la elaborarea planului de securitate și sănătate trebuie să se țină seama de toate tipurile de activități care se desfasoară pe santier și să se identifice toate zonele în care se  desfășoară lucrările cuprinse în Anexa nr. 2 din H.G. nr. 300/2006.

Planul  de securitate și sănătate trebuie să conțină cel puțin  prevederile art.  19, lit. A-j din H.G. nr.300/2006.

Soluțiile tehnice care se vor stabili vor fi definite în conformitate cu Regulamentele,  Normele și Standardele românești în vigoare  pentru fiecare categorie de lucrări.

Condiția minimă  de  îndeplinit este satisfacerea  întotdeauna a standardelor, normelor și  regulamentelor românești în vigoare în domeniu.  Pot  fi folosite oricare standarde  și  coduri  acceptate internațional numai dacă sunt echivalente sau superioare prin comparație cu standardele și/sau codurile românești  aplicabile  pentru cazul/lucrarea respectivă.

Pentru  cazurile în  care  standardele  și  normele  românești  nu  sunt  obligatorii  sau  nu  sunt aplicabile,  lucrările  se  vor  conforma  cerințelor  ultimelor  ediții și  modificări sau  actualizări  ale standardelor  ISO-  EN-,  DIN  IEC,  sau  dacă  nu  sunt  aplicabile  niciunul  dintre  cele  menționate,  cu standardele  de buna practică,  pentru  a  asigura  o proiectare  modernă,  economică și  viabiliă,  care  să satisfacă cerințele  Beneficiarului.

Caietele de sarcini trebuie să includă referiri explicite la standardele aplicabile și să stabilească un nivel de calitate pentru lucrări.

Ofertantul are obligația  de a  lua în  considerare,  atunci  când întocmește documentația tehnică, prevederile  Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice  ”Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap”, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000.

De asemenea, va prezenta succint toate facilitățile proiectate  pentru  persoanele cu handicap.

La elaborarea  proiectului,  materialele,  confecțiile,  utilajele tehnologice și  echipamentele vor fi definite prin parametri, performante și caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianți sau la alte asemenea recomandări ori precizări care sa indice preferințe sau să restrângă concurența.

Caracteristicile  tehnice  și  parametrii  funcționali vor fi  prezentați  în  cadrul  unor  limite  (pe  cât  posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în  scopul de a favoriza  un anumit furnizor (producător sau comerciant).

Proiectantul are obligația de a prezenta și partea economică confidențială a lucrărilor pe devize, în scopul respectării de către autoritatea contractantă a prevederilor legale în vigoare privind  estimarea valorii contractului de achizitie publică de lucrări.

În deviz se va insera costul cu deșeurile și cu recuperarea materialelor, acolo unde este cazul la capitolul 5.1 și se va realiza formularul F3 aferent 5.1.2, cu alocarea de costuri potrivit HG 907/2016.

Proiectantul, dacă este cazul, va avea  obligația  actualizării în termen de maxim  2 zile lucrătoare  a  devizului general și a  devizului  pe obiecte, în  urma  realizării  Proiectului tehnic, dar și  pe parcursul executării contractului, în conformitate cu prevederile legale.

După caz, în urma întocmirii Proiectului tehnic, se va realiza un tabel centralizator, cu diferențe între SF și Proiectul tehnic, cu justificarea/ argumentarea diferențelor.

Proiectul tehnic va fi prezentat autorității contractante verificat de specialiști verificatori de proiecte atestați pentru toate cerințele esențiale obligatorii, conform legislației în vigoare.

SECURITATEA LA INCENDIU- documentația trebuie să cuprindă doar soluții tehnice și materiale care să respecte legislația privind securitatea la incendiu, astfel încât să nu apară probleme la recepția clădirii la terminarea lucrărilor.

Se vor întocmi toate documentaţiile necesare obţinerii avizului de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie pentru sistemul tehnic de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei - dacă este cazul.

DETALIILE DE EXECUȚIE

- vor contine toate planșele și toate detaliile necesare execuției lucrărilor;

-  vor  respecta  întocmai  soluțiile  stabilite  prin  Studiu de Fezabilitate,  proiectul  tehnic,  avize  si  acorduri, autorizația de construire, prescripțiile regulamentare în vigoare, cerințele investitorului;

- elaborarea  detaliilor  de execuție  se va  face în  conformitate  cu  materialele  și tehnologia  de execuție propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic.

Detaliile de executie vor fi prezentate autorității contractante verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați pentru toate cerințele esențiale obligatorii, conform legislației în vigoare.

DOCUMENTAȚII NECESARE PENTRU OBȚINEREA ACORDURILOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR  ȘI  OBȚINEREA ACESTORA

Operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de achizitie, are obligația de a obține toate avizele și acordurile pentru faza PT+DDE+PAC+POE și va întocmi proiectul pentru  autorizarea executării lucrărilor de construire (faza PAC).

Prestatorul are obligația de a întocmi proiectul tehnic și detaliile de executie ținând cont de prevederile din avizele și acordurile de principiu obținute.

Avizele și  acordurile (inclusiv documentația anexă care însoțesc  avizele/acordurile) vor  fi  predate în original autorității contractante odată cu predarea documentației tehnico-economice.

Plata avizelor și acordurilor de principiu intră în sarcina Prestatorului.

Documentațiile vor fi întocmite cu respectarea legislației și reglementărilor specifice în domeniu, a cerințelor emitentilor avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor respectiv alte organisme/ instituții abilitate.

În cazul în care, se impune realizarea unor studii/ expertize/ documentații suplimentare celor existente  la   nivelul  SF, Prestatorul le va efectua făra costuri suplimentare,  ca  parte  a documentațiilor tehnice, obiect al contractului.

Proiectul necesar obținerii autorizației de construire și proiectul pentru organizarea lucrărilor de execuție (PAC și P.O.E.),  se vor realiza  conform  Legii  nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată și a  Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate de Ordinul nr 839/2009 și a tuturor prevederilor legale aplicabile.

Documentațiile necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor nu se vor limita doar la cele  solicitate  prin   Certificatul   de  Urbanism,  Prestatorul   având  obligația  de a întocmi toate documentațiile tehnice necesare pentru autorizarea  lucrărilor respectiv execuția  Iucrărilor,  punerea în funcțiune și recepția obiectivului de investiții.

În cazul în care prevederile legale și/sau reglementările specifice aplicabile o impun, documentațiile se vor realiza de persoane certificate/ atestate/ autorizate/ etc.

Acolo  unde  legislația  din  domeniu  o  impune,  documentațiile vor fi  prezentate  autorității contractante verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați pentru toate cerințele esențială obligatorii conform legislației în vigoare.

Obs: Verficatorii  de proiecte  atestați  vor fi obligatoriu  alte  persoane decât  proiectanții  de specialitate și expertul tehnic, proiectantul fiind răspunzator de asigurarea acestei cerințe.

Operatorul  economic  desemnat câștigător al procedurii de achiziție răspunde solidar cu verificatorii de proiecte în  ceea ce privește  asigurarea  nivelului  de calitate  corespunzător  cerințelor esentiale ale proiectuiui în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 actualizată.

Verificatorii atestați propuși vor trebui să acopere toate specialitățile necesare impuse de prezentul proiect cel puțin următoarele domenii:

A1 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcţii,

B1 - siguranţa în exploatare pentru construcţii,

C - securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile;

D - igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile;

E - economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din construcţii pentru toate domeniile;

F - protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile;

La elaborarea Proiectului Tehnic, Proiectantul va lua în considerare, dacă este cazul, situația în care execuția lucrărilor să poată fi realizată într-un timp mai scurt, ținând cont de data de finalizare a implementării proiectului.

OBS:

TOATE DOCUMENTAȚIILE CARE FAC OBIECTUL ACTIVITĂȚII 1 VOR FI TRADUSE ÎN LIMBA ENGLEZĂ.

  - Denumirea activității 2:  Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

Descrierea rezultatelor așteptate / rezultatelor care trebuie realizate

Asistența tehnică, se va acorda pe toata perioada cuprinsă între predarea documentațiilor obiect al prezentului contract și până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții mai  sus  menționat. Pe parcursul perioadei de asistență tehnică,  Prestatorul va consilia Achizitorul cu privire la toate aspectele tehnice în legătură și ce derivă  din documentațiile realizate în cadrul contractului.

Asistenta tehnică se va acorda pentru toate specialitățile din proiect.

Asistența tehnică cuprinde inclusiv activitatea de răspuns la clarificările solicitate de către posibilii ofertanți pe perioada de derulare a procedurii de achiziție a lucrărilor.

Asistența  tehnică  pe  șantier  implică  verificarea curentă a calității  execuției  lucrărilor  de construire și a modului de respectare a proiectului, cel puțin de două ori pe lună sau de câte ori este nevoie, pe toata durata lucrărilor;

În aceasta activitate se înscriu și stabilirea soluțiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și pentru remedierea unor abateri sau erori minore de execuție a căror rezolvare nu modifică proiectul și autorizația de construire. Asistenta tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note și dispoziții de șantier aflat în permanență la punctul de lucru.

În cazul completărilor sau modificărilor de soluții se vor întocmi dispoziții de santier, care dupa caz vor f vizate și de verificatorii tehnici de proiecte. După caz, se va întocmi și documentația necesară autorizării lucrărilor prevăzute în dispozițiile de șantier.

Asistenta tehnică pe parcursul execuției obiectivului va cuprinde și următoarele:

- participare la predarea amplasamentului lucrării:

- participarea la fazele de control prevazute în programul de control al calității lucrărilor;

- participarea proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor;

- participarea la oricare din situațiile din perioada de execuție sau de postgaranție din care rezultă lucrări ascunse, neprevăzute sau suplimentare cu respectarea legislației în vigoare;

- emiterea  de dispoziții  de șantier cu toate  anexele  necesare  (în  maxim 5 zile lucrătoare de la  impunerea necesității acestora);

- participarea proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția finală a lucrărilor;

- elaborarea planurilor modificatoare datorate situației din teren;

- revizuirea documentației tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri), după caz, fără niciun cost suplimentar;

- întocmirea listelor de cantități aferente lucrărilor suplimentare și/sau a notelor de renunțare;

- la solicitarea scrisă  a Achizitorului, va emite puncte de vedere în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la cerere cu privire la documentațiile elaborate, punerea în aplicare a acestora și situatia din teren;

- întocmirea Capitolului D al Cărții Tehnice a Construcției - lnstrucțiuni de post utilizare;

- participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate;

- întocmirea Referatului de prezentare a proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea la recepția la terminarea lucrărilor, document obligatoriu al Cărții Tehnice a Construcției. „Punctul  de vedere  al  proiectantului” se  va întocmi de  Prestator respectând prevederile H.G. nr. 273/1994  privind  aprobarea Regulamentului  de recepție  a  lucrărilor  de construcții și instalatii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, modificată de H.G. nr.343/2017.

Prestatorul are obligația de a acorda asistență tehnică cu privire la documentația întocmită la solicitarea autorității contractante și să opereze orice modificări solicitate pe parcursul perioadei de verificare a proiectului tehnic de către finanțator.

Alte cerințe privind prestarea serviciilor de proiectare tehnică

Perioada de prestare a serviciilor de proiectare tehnică (cu excepția perioadei de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție) este de 3 luni de la semnarea contractului de prestări servicii.

Toate documentațiile elaborate se vor supune verificării și avizării Beneficiarului,  elaboratorul având obligația realizării completărilor/modificărilor ce se impun în termenul comunicat de Beneficiar.

Orice modificări/remedieri/completări/actualizările ulterioare ale documentațiilor impuse de avizatori/ instituții abilitate/ Achizitor/ factorii implicați vor fi realizate în maxim 4 zile  lucratoare de la solicitarea Achizitorului.

Toate  costurile  și  întârzierile  survenite  ca   urmare  a  schimbărilor asupra proiectului  inițial elaborat de către Proiectant, vor fi în responsabilitatea acestuia.

În calitate de „Proiectant”, așa cum este definit în legislația în domeniul construcțiilor, ofertantul declarat câștigător trebuie să se asigure ca următoarele obligații sunt îndeplinite, acestea includ, dar nu se limitează la:

•   proiectarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare:

• asistența tehnică la fața locului pentru rezolvarea tuturor neconformtăților și  neregulilor,  ori de câte ori este necesar;

•   participarea în  calitate  de Proiectant la inspecțiile de control al calității  de pe șantier care se desfășoară în conformitate cu Programul de control al calității aprobat de către reprezentanții  ISC;

•   stabilirea  modului  de tratare  și  remediere  a  tuturor  defectelor  care  apar  la  Lucrări în  timpul execuției, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și monitorizarea implementării soluțiilor adoptate în acest sens pe șantier, revizuind în acest sens fără niciun cost documentația tehnico-economică.

| Nr. crt. | Denumire servicii |
| --- | --- |
|  | Activitatea a II a |
| 1. | Asistenţă tehnică din partea proiectantului, din care: |
|  | -asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor |
|  | -asistența tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control |

Rezultate așteptate:

Activitatea 2:

- Asistență tehnică din partea proiectantului de proiect pentru toate specialitățile pentru toată perioada de execuție a lucrărilor (lucrări de construcție și montaj).

Rezultate așteptate pentru întreg contractul:

Activitatea 1:

- Proiectul Tehnic - necesar constructorului responsabil de lucrări, în conformitate cu legislația națională (PT), inclusiv verificarea de către verificatorii de proiect, precum și documentațiile suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii și plata acestora;

- Detalii de execuție pentru toate specialitățile (DDE);

- Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC);

- Proiectul pentru organizarea lucrărilor de execuție (POE).

Documentațiile de mai sus vor fi traduse în limba Engleză.

Activitatea 2:

- Asistență tehnică din partea proiectantului de proiect pentru toate specialitățile pentru toată perioada de execuție a lucrărilor (lucrări de construcție și montaj).

Perioadă solicitată de prestare serviciilor

Perioada estimată – 16 luni, dar nu mai târziu de 28.07.2021 (data de finalizare a implementării proiectului).

Perioadă solicitată

| Nr. | Activitate | Perioada estimată |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea 1 – Servicii proiectare: Elaborare Proiect Tehnic (PT), Detalii de execuție (DDE), Proiectul de Autorizare a lucrărilor de execuție (PAC), Proiectul pentru organizarea lucrărilor de execuție (POE), inclusiv documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor și acordurilor și plata acestora | 01.04.2020-01.07.2020 |
| 2 | Activitatea 2 – Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a proiectului | 01.10.2020-28.07.2021 |

- INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ofertanții necâștigători/câștigători vor fi informați în scris despre rezultatele procedurii de evaluare.  În acest sens, AC trimite o notificare ofertantului câștigător și publică un anunț pe site-ul web cu numele ofertantului câștigător urmat de mențiunea că "toate celelalte oferte nu au fost conforme din punct de vedere administrativ / tehnic / financiar".

Autoritatea contractantă pune la dispoziție în vederea ofertării următoarele documente și documentații:

- Studiu de Fezabilitate;

- Certificat de urbanism;

- Avize obținute la faza SF.

Confidențialitatea

Întreaga procedură de evaluare este confidențială, sub rezerva legislației Autorității Contractante privind accesul la documente. Deciziile Comitetului de Evaluare sunt colective, iar deliberările acesteia se desfășoară în sesiune închisă. Membrii Comitetului de evaluare sunt obligați să păstreze confidențialitatea. Rapoartele de evaluare și înregistrările scrise sunt doar pentru uz oficial și nu pot fi comunicate nici ofertanților, nici oricărei alte părți, cu excepția Autorității Contractante, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi Europene.

A NU SE COMPLETA ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI A NU SE DEPUNE ÎN CADRUL OFERTEI!!!

FORMATUL CONTRACTULUI DINTRE  PRESTATOR ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

DENUMIREA CONTRACTULUI: Servicii de proiectare – faza Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului

REF: ............................

Încheiat între:

MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI, cu sediul în TIMIȘOARA, PIAȚA HUNIADE, NR.1 , JUDEȚUL TIMIȘ, cod fiscal: 2490952, cont Trezorerie: RO 15 TREZ 24 G 670303200109X, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, reprezentată prin Manager,  CLAUDIU ILAŞ, în calitate de achizitor

(Autoritatea contractantă)

ȘI

<Denumire>

<Adresa furnizorului>

<Număr de înregistrare oficial / Număr de înregistrare în scopuri de TVA>

(Prestatorul)

Articolul 1: Obiectul contractului

Obiectul contractului constă în servicii de traducere și interpretare în cadrul Proiectului "Enhancing tourism in Banat cross-border area by Capitalizing of the potential of Parta and Majdan archeological sites - RORS463" (”Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului în zona transfrontalieră Banat - RORS463”) indicate în oferta prestatorului - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”.

Articolul 2: Prețul contractului

Valoarea totală a contractului pentru prestarea serviciilor indicate la articolul 1 este: <XXX LEI  pentru partenerii români, TVA inclus).

Pentru partenerii români:

Pentru partenerii români, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare a IPA, TVA poate fi o cheltuială eligibilă. Autoritatea Contractantă va plăti prețurile unitare, așa cum se specifică în Oferta Financiară și va plăti TVA-ul, în cazul în care TVA este identificată în mod clar în facturi.

Articolul 3: Documentele contractuale

Documentele care fac parte din prezentul contract sunt (în ordinea priorităților):

- Acordul contractual

- Oferta prestatorului astfel cum a fost depusă în faza de licitație - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”.

- Oferta financiară a prestatorului - "Partea C: Formatul ofertei financiare"

- Orice alte documente justificative, dacă este cazul (* - în cazul în care se solicită înregistrarea societății sau alte informații)

Pentru orice alte aspecte care nu sunt definite în prezentul contract, se aplică regulile prevăzute în Condițiile generale

| B8d | Proiect de contract: Condiții generale (Anexa I) | b8d_annexigc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true

Articolul 4: Livrări și plăți

Prestatorul va presta fără rezerve serviciile indicate în oferta sa - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”. Serviciile vor fi prestate la datele indicate de Autoritatea Contractantă.

Autoritatea contractantă va plăti prestatorului pentru serviciile prestate suma indicată în articolul 2 al prezentului contract.

Plățile se vor face după următorul calendar.

| Luna |  | < /RON> |
| --- | --- | --- |
| În luna 1-4 a contractului | Plată intermediară 1 - după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a raportului privind prestarea serviciilor de proiectare: Elaboare Proiect Tehnic (PT), Detalii de execuție (DDE), Proiectul de Autorizare a lucrărilor de execuție (PAC), Proiectul pentru organizarea lucrărilor de execuție (POE), inclusiv documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor și acordurilor | <80% din valoarea contractului |
| În luna 7-16 a contractului | Plată intermediară 2 - după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a raportului privind prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a proiectului | <20% din valoarea contractului |
|  | Total | <Valoarea totală a contractului> |

* - Prestatorul va înainta autorității contractante un raport succint privind executarea serviciilor, care va reprezenta baza pentru achitarea plății intermediare și a soldului final

Articolul 5: Valabilitatea contractului

Valabilitatea contractului este < 16 de luni, dar nu mai târziu de 28.07.2021 >.

Data începerii este <după semnarea contractului de ambele părți>

Articolul 6: Soluționarea litigiilor

Orice litigiu care decurge din prezentul contract sau care se referă la acesta și care nu poate fi soluționat în alt mod se va înainta jurisdicției exclusive a Tribunalului Timiș în conformitate cu legislația națională a statului Autorității Contractante.

| Pentru prestator |  | Pentru Autoritatea contractantă |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele: |  | Numele: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  |
| Semnătura: |  | Semnătura: |  |
| Data: |  | Data: |  |

După caz. Pentru persoane fizice, menționați cartea de identitate sau pașaportul sau documentul echivalent - număr