DEO A: INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA PONUDE

Ime i adresa naručioca: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda Naziv tendera: Usluge nadzora radova na prostornom uređenju lokacije „Starog jezera“ u Kikindi Referentni broj: RORS 373/Cityof Kikinda/TD2 Datum objavljivanja: 16.07.2021.

- INFORMACIJE O PODNOŠENJU PONUDA ZA TENDER

Predmet Ugovora:

Predmet ovog tendera je:

- Pružanje usluga kako je i naznačeno u tehničkim informacijama u tački 2;

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender:

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender je 05.08.2021. u 13.00 časova po lokalnom vremenu. Sve ponude dobijene nakon ovog roka će automatski biti odbijene.

Finansijske informacije

Podnosioci ponuda za tender se podsećaju da je maksimalna raspoloživa vrednost Ugovora 8.000,00 EUR / 940.557,6 RSD.

Finansijska ponuda mora biti prikazana u iznosu u RSD i mora biti podneta na obrascu:

DEO C: FORMAT FINANSIJSKE PONUDE.

Odredbe vezane za primenu odgovarajućih poreza i carina su navedene u nacrtu Ugovora, u Delu A ovog tenderskog dosijea.

Alternativna rešenja

Ponuđačima nije dozvoljeno da koriste alternativna rešenja.

Podugovaranje

Podugovaranje nije dozvoljeno.

Kriterijumi za dodelu Ugovora:

U slučaju dobijanja više od jedne ponude: najbolji odnos cene i kvaliteta, ponderisanjem 80% kvalitet, cena 20%.

Kriterijumi za eveluaciju tehničke ponude:

- Organizacija i metodologija: 45 poena

- Predloženi inputi: 45 poena

- Period izvršenja usluge: 10 poena

UKUPNO: 100 poena

U slučaju dobijanja jedne ponude: Naručilac će proveriti da li ponuda administrativno, tehnički i finansijski ispunjava zahteve postavljene ovom tenderskom procedurom.

Razgovori:

Razgovori nisu predviđeni.

Obaveštenje o dodeli Ugovora:

Uspešni ponuđač će biti obavešten o rezultatima evaluacione prodedure pisanim putem.

Obaveštenje o dodeli Ugovora će biti objavljeno na programskom web site-u. Predviđeno vreme za objavu je 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa i način  podnošenja ponude:

Ponuđači će podneti svoje ponude koristeći standardizovani set formulara za podnošenje dostupan u Delu B – Tehnička ponuda i u Delu C - Finansijska ponuda. Svaki drugi propratni dokument uz ovaj poziv je poslat samo u informativne svrhe i ne zahteva menjanje kao ni podnošenje od strane ponuđača. Ponuda se podnosi u 1 originalu. Ponude koje nisu u skladu sa propisanom formom mogu biti odbijene od strane naručioca.

U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju:

- CV, kopije važećih licenci za sva stručna lica/ključne eksperte iz tačke 2. ove Informacije za podnosioca ponude

Ponude se podnose u zapečaćenim kovertama, koje treba da sadrže sledeće informacije:

- Ime i adresa ponuđača

- Naziv tendera: „Usluge nadzora radova na prostornom uređenju lokacije Starog jezera u Kikindi“

- Referentni broj: „RORS 373/Cityof Kikinda/TD2“

- Naznaku: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’ (i “Ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda’’)

Ponude se moraju podneti korišćenjem sistema dvostrukih koverti, jedan  spoljašnji paket ili koverta mora sadržati dve zasebne zapečaćene koverte, jedna sa naznakom "Tehnička ponuda" – Deo B a druga sa naznakom "Finansijska ponuda" – Deo C. Bilo kakvo odstupanje od ovog pravila (npr. nezapečaćene koverte ili navođenje cene u tehničkoj ponudi) smatraće se kršenjem pravila i vodiće odbijanju ponude.

Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu:

Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda

Ponuđači se podsećaju da će se uzeti u razmatranje samo ponude pristigle do krajnjeg roka koji je gore naveden.

- TEHNIČKE INFORMACIJE

Ponuđači su u obavezi da pruže dole navedene usluge. U svojoj tehničkoj ponudi ponuđači mоgu detaljnije da opišu tražene usluge a prema dole postavljenim zahtevima.

2.1.Aktivnost 1: Vršenje stručnog i obračunskog nadzora radova na prostornom             uređenju lokacije „Starog jezera“ u Kikindi

Cilj ovog ugovora je pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora radova na prostornom uređenju lokacije „Starog jezera“ u Kikindi, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom koje reguliše ovu oblast - Zakon o planiranju i izgradnji, Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora, kao i drugi relevantni propisi.

Projektom „Rehabilitacija ekosistema i očuvanje prirodnih dobara u Žombolјu i Kikindi“, akronim „ECOLAKES“, br. RORS 373, koji sufinansira EU u okviru “Intereg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija”, predviđeno je uređenja prostora na delu tzv. „Starog jezera“ u Kikindi, na sledećim katastarskim parcelama: 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2856, 2858, 21582 i 21583, katastarska opština Kikinda. Ukupna površina iznosi ~ 15100 m2.

Projektno-tehničkom dokumentacijom predviđeni su sledeći radovi: priprema terena i izrada pešačkih staza (uključujući i postavku urbanog mobilijara), hidrotehnički radovi (vodovod i kanalizacija), radovi na instalaciji i izgradnji javnog osvetljenja, ozelenjavanje prostora.

Predmet nadzora su gore navedeni radovi, koji su projektovani Idejnim projektom br. IDP 03-15 od novembra 2020. godine (koji uključuje i Predmer radova), za čije izvođenje je ishodovana Građevinska dozvola br. ROP-KIK-29855-ISAW-2/2020 od 30.11.2020. godine.

Opis očekivanih output-a / rezultata koje treba postići

Očekuje se da pružalac usluge stručnog i obračunskog nadzora vrši sledeće poslove koji su definisani članom 3. Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora:

- kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema idejnom projektu, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja izvođenja radova od tih projekata;

- kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i tehničke propise čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama;

- kontrolu i overu količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr), i stepena izvedenosti radova;

- proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.);

- kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se, prema prirodi i dinamici izgradnje objekta, ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);

- davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od idejnog projekta, kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i dr.);

- redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima;

- saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnju sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;

- saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog objekta (ukoliko nastane potreba za tim);

- rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova;

Očekuje se da pružalac usluge vrši i druge poslove koji ovde nisu eksplicitno navedeni, a koji su predviđeni Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora, kao i koji proizlaze iz drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju oblast planiranja i izgradnje.

Usluga stručnog i obračunskog nadzora uključuje nadzor nad sledećim vrstama radova:

- Građevinski i građevinsko-zanatski radovi

- Radovi na izgradnji instalacija vodovoda i kanalizacije

- Radovi na izgradnji javnog osvetljenja - elektro instalacije

- Radovi na sadnji i ozelenjavanju

Za vršenje stručnog i obračunskog nadzora pružalac usluge je, u skladu sa članom 4.  Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora, dužan da angažuje lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, zavisno od vrste radova koji su predmet stručnog nadzora.

Pružalac stručnog i obračunskog nadzora je dužan da Naručiocu usluge ispostavi:

- Mesečne izveštaje - svakog 1. dana u mesecu za prethodni mesec realizacije - o toku realizacije radova, koordinatoru projekta koga imenuje Naručilac

- Završni izveštaj o izvedenim radovima - nakon završetka radova, u roku koji odredi koordinator projekta imenovan od strane Naručioca

Zahtevani inputi

Pružalac usluge stručnog i obračunskog nadzora mora da ispuni sledeće uslove:

- Angažman stručnih lica/ključnih eksperata za vršenje poslova stručnog i obračunskog nadzora radova:

- odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova sa ličnim licencama GP 04-01 (310) ili GP 04-04 (312), ili GP 04-03 (315) ili GI 04-01.1 (410), or GI 04-03.1 (412,  415)

- odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova sa ličnom licencom GP 04-02 (314), GI 04-02.1 (414)

- odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova, sa ličnom licencom EP 05-01 (350) ili EI 05-01.1 (450)

- odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova sa ličnom licencom PaP 03 (373) ili PaI 03-01 (474)

- Kancelarije za vršenje nadzora  na lokaciji radova obezbediće Izvođač radova;

Period izvršenja usluge

Period angažovanja je uslovljen građevinskim radovima uređenja prostora na delu tzv. „Starog jezera“ u Kikindi i zavisi od njihove dinamike. Očekivani period angažovanja je mimimum 150 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora o izvođenju radova (avgust 2021 - januar 2022).

- DODATNE INFORMACIJE

Neuspešni/uspešni ponuđači će biti informisani o rezultatima evaluacije. U tom slučaju Naručilac će poslati obaveštenje uspešnom ponuđaču i objaviti na web sajtu ime uspešnog ponuđača napominjući da “preopstale ponude nisu admisistrativno/tehnički/finansijski usklađene.”

Poverljivost

### Celokupna procedura evaluacije je poverljiva, i podleže zakonima naručioca koji se odnose na pristup dokumentima. Odluke evaluacione komisije su kolektivne i ona odluke donosi na zatvorenim sastancima. Članovi evaluacione komisije su se obavezali na tajnost. Evaluacioni izveštaji i pisana dokumenta su namenjena samo za službenu upotrebu i ne smeju se prenositi ni ponuđačima ni bilo kome drugome osim naručiocu, Evropskoj Komisiji, Evropskoj službi za suzbijanje prevara (OLAF) i Evropskom revizorskom sudu.

NE POPUNJAVATI PRE POTPISIVANJA UGOVORA

NE PODNOSITI U OKVIRU PONUDE!!!

FORMAT UGOVORA IZMEĐU IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

NAZIV UGOVORA: Vršenje stručnog i obračunskog nadzora radova na prostornom             uređenju lokacije „Starog jezera“ u Kikindi

REF: RORS 373/Cityof Kikinda/TD2

Zaključen između:

Grad Kikinda

Trg srpskih dobrovoljaca 12

23300 Kikinda

(Naručilac)

I

<Poslovno ime>

<Adresa izvršioca>

<Matični broj/PIB broj>

(Izvršilac)

Član 1: Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora radova na prostornom             uređenju lokacije „Starog jezera“ u Kikindi  kao što je i navedeno u ponudi izvršioca – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač’’

Član 2: Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost Ugovora za pružanje usluga naznačenih u Članu 1 je: <XXX RSD - Nacionalna valuta, (uključujući i PDV za partnere iz Rumunije)>.

Za partnere iz Srbije:

Ugovor će biti oslobođen svih poreza i taksi (uključujući PDV).

Za partnere iz Rumunije:

U skladu sa IPA implementacionim pravilima, za partnere iz Rumunije PDV predstavlja dozvoljeni trošak. Naručilac će platiti jedinične cene, kao što je navedeno u Finansijskoj ponudi, i platiće PDV, ukoliko je PDV jasno naveden u računima.

Član 3: Ugovorna dokumentacija

Dokumenta koja čine deo ovog ugovora su (po prioritetu):

- Ugovor

- Ponuda izvršioca koja je obezbeđena u tenderskoj fazi – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač ’’

- Finansijska ponuda izvršioca –“ Deo C: Format finansijske ponude”

- Sva druga prateća dokumentacija ukoliko je tražena (* - u slučaju zahteva za dostavom izvoda iz APR-a ili drugih informacija)

Za sva pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom biće primenjena pravila predviđena Opštim uslovima (General conditions) (Annex B8d  of PRAG b8d_annexigc_en.pdf)

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/previousVersions/annex.do?num=2015.0&lang=en

Član 4: Pružanje usluga i plaćanja

Izvršilac će bezrezervno pružiti usluge kao što je i navedeno u ponudi izvršioca ‘’Deo B: Format ponude koju popunjava ponuđač’’. Pružanje usluga će biti implementirano u okviru navedenih datuma.

Naručilac će platiti izvršiocu usluge iznos koji je naveden u Članu 2 ovog Ugovora.

U slučaju da je Ugovor zaključen u EUR, a plaćanja u nacionalnoj valuti, kurs koji se primenjuje mora biti InforEuro kurs za mesec izdavanja fakture ili profakture u slučaju oslobađanja od PDV-a.

Plaćanja će biti izvršena prema sledećem vremenskom rasporedu.

| Mesec |  | RSD |
| --- | --- | --- |
| Oktobar 2021. | Privremena plaćanja* | 50 % vrednosti Ugovora / Apsolutni iznos> |
| Februar 2022. | Konačna isplata | 50% vrednosti Ugovora / Apsolutni iznos> |
|  | Ukupno | <Ukupna vrednost Ugovora> |

* - Izvršilac će dostaviti naručiocu kratak izveštaj o izvršenim uslugama, što će predstavljati osnovu za odobrenje privremenih i konačnih isplata.

Član 5: Trajanje Ugovora

Trajanje Ugovora je minimalno 150 kalendarskih dana, a sve do konačnog završetka radova na prostornom uređenju lokacije „Starog jezera“ u Kikindi koji su predmet stručnog i obračunskog nadzora.

Datum početka Ugovora je <dd/mm/gggg>

Član 6: Raskid ugovora

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor u slučaju da Izvršilac ne otkloni nedostatke na koje mu je pisanim putem ukazao Naručilac, te nedostatke ne otkloni u roku koji je ostavio Naručilac, ili pri otklanjanju nedostataka ne postupi prema uputstvu Naručioca.

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor ukoliko izvršenje usluge ne odgovara propisima ili standardima za ovu vrstu posla i ponudi Izvršioca, a Izvršilac nije postupio prema uputstvu Naručioca.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja sadrži osnov za raskid ugovora i dostavlja se drugoj ugovornoj strani, uz otkazni rok od 15 dana.

Naručilac je dužan da Izvršiocu plati iznos srazmeran uslugama izvršenim do momenta raskida ugovora, osim ukoliko se ugovor raskida stoga što Izvršilac nije postupao po propisima ili standardima za ovu vrstu posla, ponudi Izvršioca ili nalozima Naručioca za otklanjanje nedostataka prilikom pružanja usluge.

Član 7: Rešavanje sporova

Bilo kakvi sporovi koji proizilaze ili su vezani za ovaj Ugovor koji se ne mogu drugačije rešiti će biti upućeni nadležnom sudu, u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom države naručioca.

| Za izvršioca |  | Za naručioca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime: |  | Ime: Nikola Lukač |  |
| Zvanje: |  | Zvanje: Gradonačelnik |  |
| Potpis: |  | Potpis: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Gde je primenljivo. Za fizička lica, navesti broj lične karte, pasoša ili broj sličnog dokumenta